|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **Week** | **Wat** | **Resultaat** |
| **19-1-2017** | 3 | Inleveren databsestructuur, staging SQL-Scripts, clean SQL-scripts | Gestructureerde Database |
| **20-1-2017** | 3 | Csv-bestanden inladen in R.  Uitzoeken welke bestanden bij welke vraag passen.  SQL-scripts voor beantwoorden vragen uit databAse | Opzet voor week 4 |
| **23-25-1-2017** | 4 | Visualisatie code schrijven in java (grafieken) en alle vragen beantwoorden | Afmaken van gestelde vragen |
| **25-29-1-2017** | 4 | Sreencast maken + managementrapport | Eindproduct |
| **30-1-2017** | 5 | Inleveren eindproduct |  |
| **31-1-2017** | 5 | Technisch assesment | Afsluiting |